СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕМАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.04.2023 г.       № 61

п. Верхняя Маза

Об утверждении плана работ по капитальному

ремонту и ремонту автомобильных   дорог

общего пользования  местного    значения

Верхнемазовского     сельского     поселения

Верхнехавского      муниципального     района

Воронежской     области   на    2024-2028 годы

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Верхнемазовского сельского поселения  Совет народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1.  Утвердить работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных   дорог общего пользования  местного    значения  Верхнемазовского     сельского     поселения  Верхнехавского      муниципального     района Воронежской     области   на    2024-2028 годы согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте  Верхнемазовского сельского поселения в сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

Глава Верхнемазовского

сельского поселения                                                              А.В.Щеголев

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Верхнемазовского сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области

от  24.04.2023 г.  № 61

ПЛАН

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных  дорог  общего пользования местного значения Верхнемазовского  сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области  на 2024-2028 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Протяженность, км | Ширина покрытия, м | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Верхняя Маза , ул. Кирова | щебенение | 1.800 | 3,5 | субсидии/ дорожный фонд |
| Итого: |  |  | 1.800 |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Фоминичи ул. Советская | щебенение | 1.600 | 3,5 | субсидии/дорожный фонд |
| Итого: |  |  | 1.600 |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Верхняя Маза ул. Заречная | щебенение | 1,300 | 3,5 | субсидии/дорожный фонд |
| Итого: |  |  | 1,300 |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Нижняя Маза ул. Комсомольская | щебенение | 1.100 | 3,5 | субсидии/ дорожный фонд |
| Итого: |  |  | 1.100 |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Верхняя Маза ул. Ленина п. Верхняя Маза ул. 50 лет Октября | щебенение щебенение | 0.482 0.250 | 3,5 3,5 | субсидии/ дорожный фонд |
| Итого: |  |  | 0.732 |  |  |
| Всего: |  |  | 6.532 |  |  |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Верхнемазовского сельского поселения

от  24.04.2023 г.  № 61

Пятилетний план работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхнемазовском  сельском поселении Верхнехавского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование автомобильной дороги (улица и поселение) | Участок планируемого ремонта (км…-км…) | Финансирование, тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Верхнехавский | п. Верхняя Маза ул. Кирова | км 0+000 – км 1+800 | 4717881 (С) |  |  |  |  |
| 2. | Верхнехавский | п. Фоминичи ул. Советская | км 0+506 – км 1+600 |  | 4403336 (С) |  |  |  |
| 3. | Верхнехавский | п. Верхняя Маза ул. Заречная | км 0+900 – км 1+300 |  |  | 3756571 (С) |  |  |
| 4. | Верхнехавский | с. Нижняя Маза ул. Комсомольская | км 0+350 – км 1+100 |  |  |  | 3414565 (С) |  |
| 5. | Верхнехавский | п. Верхняя Маза ул. Кирова п. Верхняя Маза ул. 50 лет Октября | км 0+834 – км 0+482 км 0+729 – км 0+250 |  |  |  |  | 1535571 (С) 796460 (С) |

Глава Верхнемазовского сельского поселения                                                                    А.В.Щеголев