СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕМАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.02.2021 г.       № 12-VI-СНД

п. Верхняя Маза

Об утверждении плана мероприятий  ремонта

автомобильных   дорог    местного    значения

Верхнемазовского     сельского     поселения

Верхнехавского      муниципального     района

Воронежской     области   на    2021-2023 годы

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Верхнемазовского сельского поселения  Совет народных депутатов Верхнемазовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.  Утвердить План мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в Верхнемазовском сельском поселении Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте  Верхнемазовского сельского поселения в сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Верхнемазовского

сельского поселения                                                              А.В.Щеголев

Приложение                                                                                                                                                                        к решению Совета народных депутатов

Верхнемазовского сельского поселения

от  24.02.2021 года № 12-VI-СНД

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Протяжен- ность (км) | Ширина покрытия (м) | Вид покрытия | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Верхняя Маза | ул. Первомайская | 2,205 | 3,5 | щебенение | местный бюджет |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Верхняя Маза | ул. Кирова | 2,5 | 3,5 | щебенение | местный бюджет |
| 2. | с. Нижняя Маза | ул. Комсомольская | 1,0 | 3,5 | щебенение | местный бюджет |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Фоминичи | ул. Советская | 2,2 | 3,5 | щебенение | местный бюджет |
| 2. | п. Верхняя Маза | ул. Заречная | 1,5 | 3,5 | щебенение | местный бюджет |
| 3. | п. Верхняя Маза | ул. 50 лет Октября | 0,8 | 3,5 | щебенение | местный бюджет |
| 4. | п. Верхняя Маза | ул. Ленина | 0,482 | 3,5 | щебенение | местный бюджет |